Projectplan Kerntaak 1 : Mike Koue-Lambou

Naam : Mike Koue-Lambou

Klas : LTCAO00C

Datum : 23-02-2023

# Inleiding

Beschrijf in een paar korte zinnen wat je maakt en voor wie.

Ik ga een autoverhuurderswebsite maken waar je auto’s kan huren. Het ziet er ongeveer uit zoals Sixt, Avis & Marktplaats.

# Doelstelling

Waarom maak je dit, wat is het doel dat je wil bereiken of wanneer is het project geslaagd?

Ik maak dit omdat ik mensen graag wil helpen om producten te huren ( in dit geval auto’s ). Mijn doel is om een website te maken waarbij iedereen auto’s kan huren tegen een lage prijs en beter is dan de concurrentes. Het project is geslaagd als alles werkt, stabiel en functioneel genoeg is.

# Betrokkenen

Wie zijn er bij dit project betrokken en wat is de rol van iedereen?

Niemand is bij dit project betrokken. Het is een mans project waar ik er alleen aan werk. Mijn rol is dat elke criteria voldoet aan de situatieheden van een klant.

# User stories

Beschrijf wat je gaat maken zoveel mogelijk in user stories.

**User Story 1** : Als website moet de site er goed uitzien, zowel structureel als functioneel. De gebruiker moet kunnen registeren, inloggen, gegevens aanpassen ( wachtwoord enz. )

**Criteria :** Als $user inlogt, dan komt hij de homepage en is het mogelijk om zijn gegevens aan te kunnen passen.

**User Story 2**: Als gebruiker moet het mogelijk zijn om te kunnen reserveren.

**Criteria :** Als $user reserveert, kan hij/zij naar producten bekijken.

**User Story 3**: Als gebruiker, moet het mogelijk zijn om producten te reserveren en huren.

**Criteria :** Als $user inlogt, dan moet hij/zij producten kunnen reserveren/huren.

# Planning

Wanneer doe je wat en wie voert wat uit. Hoeveel tijd kost elke taak?

1. Planning maken
2. Ontwerp in elkaar zetten
3. Database opzetten
4. Gegevens aanpassen
5. Gebruikers kunnen contact opnemen
6. Registeren en Inloggen

Voor een meer complete lijst van (mogelijke) taken, zie roc.ovh.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taak | Wie | Begin | Eind | Uren | V/N | Opdracht |
| 1 | Mike | 13-11-2022 | 13-11-2022 | 15 min | V | Project Initatie maken |
| 2 | Mike | 25-11-2022 | 25-11-2022 | 30 min | V | Project Initatie aanpassen |
| 3 | Mike | 07-12-2022 | 07-12-2022 | 15 min | V | Database opzetten |
| 4 | Mike | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 1 uur | V | User stories schetsen |
| 5 | Mike | 17-01-2023 | 17-01-2023 | 1 uur | V | User stories redesignen |
| 6 | Mike | 18-01-2023 | 18-01-2023 | 1 uur | V | Homepage designen |
| 7 | Mike | 19-01-2023 | 19-01-2023 | 1 uur | V | User stories verbeteren en aanpassingen maken |
| 8 | Mike | 20-01-2023 | 20-01-2023 | 1 uur | V | Begin maken aan homepage |
| 9 | Mike | 26-01-2023 | 26-01-2023 | 4 uur | V | Homepage bugs fixen, bugs fixen |
| 10 | Mike | 30-01-2023 | 30-01-2023 | 4 uur | V | Stylen en functionaliteiten aanpassen/verbeteren |
| 11 | Mike | 31-01-2023 | 31-01-2023 | 4 uur | V | Homepage af, About page af, content verbeteren |
| 12 | Mike | 04-02-2023 | 04-02-2023 | 2,5 uur | V | About page opnieuw maken en aanpassen |
| 13 | Mike | 05-02-2023 | 05-02-2023 | 2,5 uur | V | Footer maken/aanpassen aan homepage en about page + stylen |
| 14 | Mike | 06-02-2023 | 06-02-2023 | 30 min | V | Database Login maken en opstellen |
| 15 | Mike | 06-02-2023 | 06-02-2023 | 1 uur | V | Contact maken + linken met database |
| 16 | Mike | 08-02-2023 | 08-02-2023 | 1 uur | V | Contact page af + footer page af |
| 17 | Mike | 17-02-2023 | 17-02-2023 | 1 uur | V | Begin maken aan loginpage |
| 18 | Mike | 18-02-2023 | 18-02-2023 | 2 uur | V | Verdere aanpassingen maken login page |
| 19 | Mike | 19-02-2023 | 19-02-2023 | 2 uur | V | Signup page maken |
| 20 | Mike | 20-02-2023 | 20-02-2023 | 6 uur | V | Mail functionaliteiten toevoegen aan loginpage, signup page en contact page + maken |
| 21 | Mike | 22-02-2023 | 22-02-2023 | 6 uur | V | Afmaken examenopdrachten + plus research opzoeken over booking system page. |

Totaal : 40+ uur aan taken

# Overige

Geen overige opmerkingen/vragen.